移动端智能工作流助手项目排期规划与任务表

第一部分：项目当前阶段总结

当前“移动端智能工作流助手”项目已进入演示与验收前的关键收口阶段。项目基于 React Native + Expo 构建，采用“手机端轻交互 + 服务端集中处理”的后端分离架构，已初步实现包括首页统一任务入口、多模态工作流处理、历史会话管理以及用户个性化设置等核心功能。目前，主要工作聚焦于打通端到端演示链路、完善用户体验细节、处理数据模拟与认证逻辑，以及全面排查风险，以确保项目能够顺利通过演示和验收。

第二部分：排期规划

本排期规划遵循“先保证演示链路通畅，再完善细节”的原则，将收口工作拆分为三个主要阶段，每个阶段均有明确的目标、主要任务和预期产出。

阶段一：核心演示链路打通与数据准备 (Day 1)

- 目标：确保项目核心演示路径的端到端流程顺畅，并准备好演示所需的基础数据和认证环境。

- 主要任务：

  - 优化首页到工作流的入口链路，确保用户能快速启动工作流。

  - 整理并替换核心演示路径所需的 Mock 数据，覆盖文本、短录音、文件等常见输入场景。

  - 补全认证和演示账号逻辑，确保演示人员能够顺利登录并使用系统。

- 预期产出：

  - 可流畅演示的首页至工作流核心路径。

  - 覆盖主要演示场景的 Mock 数据集。

  - 稳定可用的演示账号登录流程。

阶段二：多模态功能与交互细节完善 (Day 2)

- 目标：完善多模态输入功能在演示中的稳定性，并优化历史会话管理及首页信息展示的细节。

- 主要任务：

  - 对长音频、短录音、文件上传等演示路径进行兜底处理，确保在不同情况下都能有合理的用户反馈和展示。

  - 调整历史页的分享逻辑结构，使其更符合用户预期和产品设计。

  - 填充首页下滑后的日历/门户区域数据，使其在演示时具备内容。

- 预期产出：

  - 多模态输入演示流程稳定，具备异常处理机制。

  - 历史页分享功能逻辑清晰，可进行演示。

  - 首页日历/门户区域展示有实际内容。

阶段三：全面收口与验收准备 (Day 3)

- 目标：完成所有 UI 文案和演示内容的最终确认，进行全面的风险排查，并准备验收演示所需的所有材料。

- 主要任务：

  - 统一收口所有 UI 文案和演示内容，确保语言风格一致且无错漏。

  - 进行全面的风险排查，包括性能、兼容性、用户体验等方面，并进行必要的微调。

  - 编写详细的验收演示脚本，并确认演示环境的各项配置。

- 预期产出：

  - UI 文案和演示内容最终定稿。

  - 一份完整的风险排查报告及优化建议。

  - 可执行的验收演示脚本和准备就绪的演示环境。